## Slide 1
Proyecto implementación de una arquitectura basada en microservicios
IABEM
Profesor: Edgar Alvarado

## Slide 2
Agenda
Antecedentes
¿Qué es un microservicio?
Caso del negocio
Definición del proyecto
Plan del alcance
Cronograma
Estimación de costos
Recursos
Riesgos
Lecciones aprendidas
Víctor Rodríguez
Andrés Pejerrey
Romario Quispe
Kervin Palomino
Integrantes

## Slide 3: Antecedentes

## Slide 4
Antecedentes – Rubro
Pricing
Assortment

## Slide 5
Antecedentes – Situación actual
Desventajas:
Dificultad en mantener
Escalabilidad se vuelve compleja
Lentitud en tener nuevas funcionalidades

## Slide 6: ¿Qué es un microservicio?

## Slide 7
¿Qué es un microservicio?
Micro servicios son componentes independientes y
con contextos bien definidos, responsables por una
parte de especifica del negocio.

## Slide 8
¿Qué es un microservicio?

## Slide 9: Caso del negocio

## Slide 10
Caso del negocio – Alternativas
4
Opciones
A
Implementación de la arquitectura en Servidores AWS
D
Implementación de la arquitectura en Servidores Microsoft Azure
C
Implementación de la arquitectura en Servidores Cloud
B
Implementación de la arquitectura en Servidores Locales

## Slide 11
Caso del negocio – Criterios
Escalabilidad 30%
Velocidad 20%
Eficiencia en costos 20%
Calidad 20%
Procesos 10%
Calificación
Muy bueno (3)
Bueno (2)
Regular (1)

## Slide 12
Caso del negocio – Criterios

## Slide 13: Definición del proyecto

## Slide 14
Definición del proyecto – Roles
Víctor Rodríguez (VR) → Gestor de proyecto
Andrés Pejerrey (AP) → Gestor de TI
Romario Quispe (RQ) → Gestor de equipos de desarrollo
Kervin Palomino (KP) → Gestor de calidad

## Slide 15
Definición del proyecto – Descripción
El proyecto consiste en la “Implementación de una arquitectura basada en microservicios – IABEM”
la cual se busca modularizar en componentes
Categoría
Tienda
Producto

## Slide 16
Definición del proyecto – Satisfacción
Con ello se busca abarcar con los siguientes objetivos

## Slide 17
Definición del proyecto – Relación
Aspectos en los que se relaciona el proyecto
Es un desarrollo de software.
Facilita el mejor manejo de la información.
Es una idea innovadora para la empresa, ya que el concepto de consumir y facilitar la información a los clientes se alinean a la tendencia actual del mercado.

## Slide 18: Plan de alcance

## Slide 19
Plan de alcance
Alcance:
Tener servicios completamente funcionales.
Estos mínimos funcionales están limitados sólo a tres funcionalidades (Producto, categoría, tienda)

## Slide 20
Plan de alcance – Presupuesto

## Slide 21
Plan de alcance – Hitos
1
Documentación Diagnostico y Planeación.
(14/09/18 – 25/09/18)
2
Documentación de Diseño.
(27/09/18 – 05/11/18)
4
Documentación de implementación.
(11/03/19 – 28/03/19)
3
Documentación de Desarrollo.
(06/11/18 – 11/03/19)

## Slide 22
Plan de alcance – EDT

## Slide 23: Cronograma

## Slide 24
Cronogrma
Cronograma:
Se consideran en tiempo todas las actividades que se van a realizar dentro del proyecto con su entragables

## Slide 25
Cronograma

## Slide 26: Estimación de costos

## Slide 27
Estimación de costos
En total en el proyecto se detectaron
27 actividades
$ 60,400.00
Costo

## Slide 28
Estimación de costos

## Slide 29: Recursos

## Slide 30
Recursos

## Slide 31: Riesgo

## Slide 32
Riesgo – Tecnología

## Slide 33
Riesgo – Programación

## Slide 34
Riesgo – Financiera

## Slide 35
Riesgo – Contractual y legal

## Slide 36: Lecciones aprendidas

## Slide 37
Lecciones aprendidas
El utilizar Slack como herramienta de comunicación dentro del equipo ya que facilita mejor la forma de compartir el conocimiento adquirido dentro del proyecto.
El e-mail no garantiza comunicación efectiva ni nos quita responsabilidad. Solo usarlo como registro histórico o envío de información adicional.
Definir los días laborales en el proyecto, ya que esto facilita definir bien el cronograma que se va llevar a lo largo de todo el proyecto.
Usar git como repositorio, para poder administrar mejor el versionamiento para los documentos, código y otros archivos que se usen dentro del proyecto.

## Slide 38
FIN
¿Tiene alguna duda?