## Slide 1
Proyecto implementación de una arquitectura basada en microservicios
IABEM
Profesor: Edgar Alvarado

## Slide 2
Agenda
Antecedentes
¿Qué es un microservicio?
Caso del negocio
Definición del proyecto
Plan del alcance
Cronograma
Víctor Rodríguez
Andrés Pejerrey
Romario Quispe
Kervin Palomino
Integrantes

## Slide 3: Antecedentes

## Slide 4
Antecedentes – Rubro
Pricing
Assortment

## Slide 5
Antecedentes – Situación actual
Desventajas:
Dificultad en mantener
Escalabilidad se vuelve compleja
Lentitud en tener nuevas funcionalidades

## Slide 6: ¿Qué es un microservicio?

## Slide 7
¿Qué es un microservicio?
Micro servicios son componentes independientes y
con contextos bien definidos, responsables por una
parte de especifica del negocio.

## Slide 8
¿Qué es un microservicio?

## Slide 9: Caso del negocio

## Slide 10
Caso del negocio – Alternativas
4
Opciones
A
Implementación de la arquitectura en Servidores AWS
D
Implementación de la arquitectura en Servidores Microsoft Azure
C
Implementación de la arquitectura en Servidores Cloud
B
Implementación de la arquitectura en Servidores Locales

## Slide 11
Caso del negocio – Criterios
Escalabilidad 30%
Velocidad 20%
Eficiencia en costos 20%
Calidad 20%
Procesos 10%
Calificación
Muy bueno (3)
Bueno (2)
Regular (1)

## Slide 12
Caso del negocio – Criterios

## Slide 13: Definición del proyecto

## Slide 14
Definición del proyecto – Descripción
El proyecto consiste en la “Implementación de una arquitectura basada en microservicios – IABEM”
la cual se busca modularizar en componentes
Categoría
Tienda
Producto

## Slide 15
Definición del proyecto – Satisfacción
Con ello se busca abarcar con los siguientes objetivos

## Slide 16
Definición del proyecto – Relación
Aspectos en los que se relaciona el proyecto
Es un desarrollo de software.
Facilita el mejor manejo de la información.
Es una idea innovadora para la empresa, ya que el concepto de consumir y facilitar la información a los clientes se alinean a la tendencia actual del mercado.

## Slide 17: Plan de alcance

## Slide 18
Plan de alcance
Alcance:
Tener servicios mínimos funcionales.
Estos mínimos funcionales están limitados sólo a tres funcionalidades (Producto, categoría, tienda)

## Slide 19
Plan de alcance – EDT

## Slide 20: Cronograma

## Slide 21
Cronogrma
Cronograma:
Se consideran en tiempo todas las actividades que se van a realizar dentro del proyecto con su entragables

## Slide 22
Cronograma

## Slide 23: Estimación de costos

## Slide 24
Estimación de costos

## Slide 25
FIN